OHTU/GISS esityslista

Aika: 17.7 klo 9.15-10.45

Paikka A218

paikalla: Päivi, Ile, Kaj, Kukkis, Merikki

- Kokouksen avaaminen

-kokous avattiin klo 9.20

- Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

- -edellinen pöytäkirja hyväksyttiin

- Tuntikirjanpito ja projektin mittaustiedot

- -katsottiin tuntikirjanpitoa ja todettiin ryhmämme olevan 'hyvällä mallilla'

- Riskien hallinta

- -vaatimusmäärittelystä: ei enää muutoksia, vain täsmennyksiä, asiakkaalle lähetetään vielä dokumentti (Jeppe!) ja sen jälkeen vaatimusmäärittely jäädytetään asiakaspalaverissa 24.7.

- -käytiin läpi riskit ja pienennettiin riskin 4.1.1. (Ohjelmiston viivästyminen, toimimattomuus tai valmistuminen puuteellisena) vakavuus tuhoisasta vakavaksi.

- -täsmennettiin riskien todennäköisyysluokkia prosenttiluvuilla (esim. todnäk riski: >75%..)

- -pienennettiin riskin 4.1.3 (GeoToolsia koskeva riski) todennäköisyys todennäköisestä mahdolliseksi

- -todettiin, että suunnittelua tulee jatkaa intensiivisesti, jotta siihen liittyvät riskit eivät kasva

- Käynnissä olevien asioiden edistyminen (TASKLIST)

- -käytiin läpi moduulikaaviota ja erityisesti rajapintoja + niiden suunnitelun&toteutuksen valmiusasteita sekä katsottiin Kajn arkkitehtuuri/toteutusdokumenttia:

- --  rajapinnat on kaikki suunniteltu (miten moduulit kommunikoivat tietomallin kanssa ja miten keskenään)

- -- kuvattiin valmiusasteita prosenttiluvuin ja lisättiin ne kommentteina moduulikaavioon

- -käytiin läpi ja päivitettiin TASKLISTia

- -- lisättiin Matille(!) tyylipoliisitehtävänä vaatimusmäärittelydokumentin kielihuolto

- Asioiden priorisointi

- -toimitaan TASKLIST:n mukaan, priorisoidaan vatimusmäärittelydokumentin lähetys kielihuollettuna asiaakkaalle

- Muut ajankohtaiset asiat (ensi viikon tehtävät ja tavoitteet)

- -rajapintojen jäädytys + asiakaspalaveriin valmistavat tehtävät

- Kokouksen päättäminen

- -päätettiin kokous 10.49