TIETOKANTA MERIKOTKIEN SEURANTAAN

Testausdokumentti

Versiohistoria:

| Versio | Päivämäärä | Kuvaus | Tekijä |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 16.5.2004 | Ensimmäinen luonnos | Markus |
| 0.2 | 27.5.2004 | Ensimmäinen versio | Markus |
| 1.0 | 30.5.2004 | Toinen versio | Markus |
| 1.1 | 31..5.2004 | Muokattu toinen versio | Jouko |

Helsinki, 12.5.2003

Harri Honkanen

Henri Jääskeläinen

Jouko Kleemola

Timo Maaranen

Markus Mattila

Sipi Turner

HELSINGIN YLIOPISTO

Tietojenkäsittelytieteen laitos

Ohjelmistotuotantoprojekti Hali2

Sisällys

1Yleistä testauksesta	1

1.1Tuote	1

1.2Järjestelyt ja aikataulu	1

1.3Strategia	1

1.4Ympäristö	2

2Integrointitestaus	2

2.1Sisäänkirjautuminen	2

2.2Haku	2

2.3Uusi pesä	3

2.4Reviirit	3

2.5Raportit	4

2.6Aputaulut	4

2.7Kunnat	4

2.8Tarkastajat	5

2.9Lajit	5

2.10Uloskirjautuminen	6

3Järjestelmätestaus	6

3.2Tietokanta	6

3.3Käyttöliittymä	6

# Yleistä testauksesta

Tässä luvussa esitellään lyhyesti testattava tuote, testauksen järjestelyt ja aikataulu, testausstrategia, testausympäristö sekä testauksessa käytetyt apuvälineet ja testiaineisto. Vaikka ohjelmistot pyritään aina tekemään virheettömiksi, virheitä ohjelmiin jää aina, jollei kyse ole aivan triviaaleista ohjelmista. Sen lisäksi, että varmistutaan toimivista osista, tarkoituksena on löytää myös aiemmin tuntemattomat virheet. Tarkoituksena ei siis ole vain käydä läpi ohjelman toimivia osia ja todeta, että ohjelma toimii. Täydellinen testaus on usein mahdotonta, mutta testauksella pyritään löytämään mahdollisimman pienellä vaivalla mahdollisimman paljon virheitä.

## Tuote

Hali2 – ryhmä on toteuttanut keväällä 2004 Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen ohjelmistotuotantoprojektin puitteissa Haliaeetus -järjestelmän WWF:n merikotkatyöryhmän käyttöön merikotkien pesätietojen ylläpidossa. Järjestelmä koostuu tietokannasta ja käyttöliittymästä. Järjestelmä on kuvattu suunnitteludokumentissa, johon tulleet muutokset toteutusvaiheessa on kuvattu toteutusdokumentissa. Suunnittelun pohjana käytettiin Hali – ryhmän keväällä 2003 toteuttamaa keskeneräistä järjestelmää, mutta toteutuksessa ei ole jäljellä Hali – ryhmän järjestelmän osia juuri lainkaan.

## Järjestelyt ja aikataulu

Projektin suunnittelu- ja toteutusvaiheen venymisen takia itsenäiseen testausvaiheeseen ei ole jäänyt aikaa, vaan testaus on tehtävä päällekkäin toteutusvaiheen kanssa. Testaus tapahtui viikolla 21.

## Strategia

Ajan puutteen takia komponenttitestausta ei suoriteta. Muutoin testaus pyritään tekemään mahdollisimman suunnitelmallisesti ja järjestelmällisesti, koska summittainen testaus on pelkkää ajanhukkaa.

Tässä luvussa esitellään ne vaiheet, joiden mukaisesti ohjelmisto on käyty läpi testauksen aikana. Testausstrategia käsittää integrointitestauksen ja järjestelmätestauksen.

Integrointitestaus tehdään siinä vaiheessa, kun yksittäiset luokat on testattu ja ne voidaan liittää yhteen. Integrointitestauksessa varmistetaan luokkien yhteensopivuus. Testauksessa on testattu järjestelmän yleistä toiminnallisuutta, eli tarkastelun kohteena on ollut ohjelmiston ulkoisesti havaittava toiminta. Integrointitestitapaukset ja testien tulokset on esitelty tämän dokumentin luvussa 2.

Järjestelmätestauksessa testataan koko ohjelmisto yhtenä kokonaisuutena. Huomiota kiinnitetään toiminnallisuuteen, käyttöliittymään, turvallisuuteen ja suorituskykyyn ja ylläpidettävyyteen. Ohjelmiston tulisi täyttää vaatimusdokumentissa sille asetetut vaatimukset sekä suunnitteludokumentissa käyttöliittymälle määritellyt käyttötapaukset. Validointitestitapaukset ja testien tulokset on esitelty tämän dokumentin luvussa 3.

## Ympäristö

Järjestelmä on testattu sen toteutusympäristössä eli Tomcat servlet-ympäristössä tietojenkäsittelytieteen laitoksen koneella db.cs.helsinki.fi Microsoft Internet Explorer 6.0 – selaimella.

# Integrointitestaus

Integrointitestauksessa on testattu luokkien välisiä kytkentöjä ja luokkien yhteistyötä. Integrointitestauksen testitapaukset on pyritty suunnittelemaan niin, että niiden avulla voidaan todentaa, että luokkajoukko toimii integroituna kokonaisuutena ja että luokkien välinen tiedonvälitys toimii. Siinä missä komponenttitestauksessa metodeille on annettu oletettuja arvoja, on erikseen määritellyissä integrointitestitapauksissa pyritty testaamaan luokkien toimintaa todellisilla arvoilla.

Integrointitestaus on jaettu kokonaisuuksiin käyttöliittymänäyttöjen mukaisesti.

## Sisäänkirjautuminen

| Testattava toiminto | Parametrit | Oletettu tulos | Testin tulos |
| --- | --- | --- | --- |
| Tyhjät kentät | Käyttäjätunnus ja salasana tyhjiä | Virheilmoitukset | OK |
| Käyttäjätunnus tyhjä | Käyttäjätunnus tyhjä | Virheilmoitus | OK |
| Salasana tyhjä | Salasana tyhjä | Virheilmoitus | OK |
| Väärillä tunnuksilla kirjautuminen | Väärä käyttäjätunnus | Virhelimoitus | OK |
| Väärillä tunnuksilla kirjautuminen | Väärä salasana | Virhelimoitus | OK |
| Oikeilla tunnuksilla kirjautuminen | Oikea käyttäjätunnus ja oikea salasana | Siirrytään haku-näytölle | OK |

## Haku

| Testattava toiminto | Parametrit | Oletettu tulos | Testin tulos |
| --- | --- | --- | --- |
| Tyhjät kentät | Kaikki kentät tyhjiä | Listataan kaikki pesät kannasta | OK |
| Haku vuosivälillä | Vuosiväli-kentissä arvot | Listataan annettujen arvojen mukaiset pesät | EI OK Jos toinen puuttuu, ei toimi |
| Haku pesätiedoilla | Pesän nimi tai id –kentissä arvo | Listataan annettujen arvojen mukaiset pesät | OK |
| Haku reviiritiedoilla | Reviirin nimi tai id –kentissä arvo | Listataan annettujen arvojen mukaiset pesät | OK |
| Haku kunnittain | Kunta valittu | Listataan annettujen arvojen mukaiset pesät | OK |
| Haku suuralueittain | Suuralue valittu | Listataan annettujen arvojen mukaiset pesät | EI OK, alasvetovalikko tyhjä |
| Haku ympäristökeskuksittain | Ympäristökeskus valittu | Listataan annettujen arvojen mukaiset pesät | OK |
| Haku yhtenäiskoordinaateilla | Yhtenäiskoordinaatiston pituus ja leveys –kentissä arvo ja etäisyys valittu | Listataan annettujen arvojen mukaiset pesät | EI OK |
| Haku astekoordinaateilla | Astekoordinaatiston pituus ja leveys –kentissä arvo ja etäisyys valittu | Listataan annettujen arvojen mukaiset pesät | EI OK |
| Siirtyminen pesätietoihin | Klikataan pesälistauksen id-linkkiä | Siirrytään pesätietoihin | EI OK, tulee virhetekstejä kenttiin |
| Siirtyminen uuteen tarkastukseen | Klikataan pesälistauksen Uusi tarkastus-linkkiä | Siirrytään uuden tarkastuksen syöttöön | EI OK, Ei toteutettu |

## Uusi pesä

| Testattava toiminto | Parametrit | Oletettu tulos | Testin tulos |
| --- | --- | --- | --- |
| Esitietojen puuttuminen | Tarkastaja id, reviiri ja tarkastuspäivämäärä tyhjiä | Virheilmoitukset | EI OK, reviirin puuttumisesta ei virheilmoa |
| Esitietojen täyttö | Olemassa oleva tarkastaja id, reviiri ja tarkastuspäivämäärä syötetty | Siirrytään varsinaiselle pesätietosivulle esitiedot valmiiksi syötettyinä | EI OK, tarkastaja ei siirry |
| Tyhjät kentät | Ainoastaan esitiedot syötettynä | Virheilmoitukset | OK |
| Numeerisuuden validointi | Numeroarvokenttiin syötetty kirjaimia | Virheilmoitukset | EI OK, kaikki virheilmot ei näy |
| Päivämäärien validointi | Päivämäärät syötetty virheellisessä muodossa | Virheilmoitukset | EI OK, ei virheilmoja |
| Syötteiden pituuksien validointi | Ylipitkät syötteet kaikissa kentissä | Virheilmoitukset | OK |
| Syötteiden säilyminen virhetilanteissa | Yksi pakollinen kenttä tyhjä, muissa syötteet | Syötteet pysyvät lomakkeella validoinnin jälkeen | OK |
| Pakollisten arvojen syöttö | Pakollisissa kentissä arvo | Ilmoitus pesän syötön onnistumisesta. Siirrytään pesätarkastuksen syöttöön | OK |
| Kaikkien kenttien syöttö | Kaikissa kentissä oikeelliset arvot | Ilmoitus pesän syötön onnistumisesta. Siirrytään pesätarkastuksen syöttöön | OK |

## Reviirit

| Testattava toiminto | Parametrit | Oletettu tulos | Testin tulos |
| --- | --- | --- | --- |
| Lisääminen tyhjillä kentillä | Tyhjät kentät. Painetaan Lisää-nappia. | Virheilmoitus. | OK |
| Lisääminen pakollisilla tiedoilla | Reviirin nimi syötetty. Painetaan Lisää-nappia | Ilmoitus reviirin lisäämisestä. Tiedot tallentuvat kantaan. | OK |
| Lisääminen kaikilla tiedoilla | Kaikki kentät syötetty. Painetaan Lisää-nappia. | Ilmoitus reviirin lisäämisestä. Tiedot tallentuvat kantaan | OK |
| Haku tyhjillä kentillä | Tyhjät kentät. Painetaan Hae-nappia. | Listataan kaikki reviirit. | OK |
| Haku Id:llä | Id syötetty. Painetaan Hae-nappia. | Listataan kyseisen Id:n reviiri. | OK |
| Haku nimellä | Nimi syötetty. Painetaan Hae-nappia. | Listataan reviirit, joiden nimessä esiintyy syöte. | OK |
| Haku vanhalla reviirinumerolla | Vanha reviirinumero syötetty. Painetaan Hae-nappia. | LIstataan reviirit, joiden vanhassa reviirinumerossa esiintyy syöte. | OK |
| Siirrytään muokkaukseen | Klikataan nimi-linkkiä. | Haetaan kyseisen reviirin tiedot syötekenttiin. | OK |
| Tietojen muokkaus | Kenttien arvoja muutettu. Painetaan Muuta-nappia. | Ilmoitus tietojen muuttumisesta. Tiedot tallentuvat kantaan. | OK |

## Raportit

| Testattava toiminto | Parametrit | Oletettu tulos | Testin tulos |
| --- | --- | --- | --- |
| Tyhjä lomake | Kentät tyhjinä painetaan Tulosta-nappia. | Virheilmoitukset | OK |
| Yksittäisen raportin tuottaminen ilman rajausta (Raportti B, muita raportteja ei toteutettu). | Raportti B valittu. Muut kriteerit tyhjiä. Painetaan Tulosta-nappia. | Ei raporttia, raportointijakson tekstilaatikot punaisena | OK |
| Yksittäisen raportin tuottaminen (Raportti B, muita raportteja ei toteutettu). | Raportti B valittu. Raportointijakson alku ja loppuvuosi syötetty. Painetaan Tulosta-nappia. | Raportti B tulee ruudulle | OK |
| Yksittäisen raportin tuottaminen (Raportti B, muita raportteja ei toteutettu). | Raportti B valittu. Raportointijakson alku ja loppuvuosi syötetty. Muita raportoinnin rajauskriteerejä syötetty. Painetaan Tulosta-nappia. | Jos raportoinnin rajauskritterit täyttäviä tuloksia löytyy, raportti B tulee ruudulle. | OK |
| Yksittäisen raportin tuottaminen (Raportti B, muita raportteja ei toteutettu). | Raportti B valittu. Raportointijakson alku ja loppuvuosi syötetty. Muita raportoinnin rajauskriteerejä syötetty. Painetaan Tulosta-nappia. | Jos raportoinnin rajauskritterit täyttäviä tuloksia löytyy, raportti B tulee ruudulle. | OK |
| Yksittäisen raportin tuottaminen (Raportti B, muita raportteja ei toteutettu). | Raportti B valittu. Raportointijakson alku ja loppuvuosi syötetty. Muita raportoinnin rajauskriteerejä syötetty. Painetaan Tulosta-nappia. | Jos raportoinnin rajauskritterit täyttäviä tuloksia ei löydy, raportti B tulee ruudulle. | EI OK |
| Usean raportin tuottaminen ilman rajausta. | Usea raportti valittu. Muut kriteerit tyhjiä. Painetaan Tulosta-nappia. | Raporttien tulostus. | EI OK |
| Usean raportin tuottaminen. | Usea raportti valittu. Muut kriteerit syötetty. Painetaan Tulosta-nappia. | Raporttien tulostus. | EI OK |

## Aputaulut

Ei toteutettu.

## Kunnat

| Testattava toiminto | Parametrit | Oletettu tulos | Testin tulos |
| --- | --- | --- | --- |
| Lisääminen tyhjillä kentillä | Tyhjät kentät. Painetaan Lisää-nappia. | Virheilmoitus. | EI OK, tyhjä ruutu |
| Lisääminen puutteellisilla tiedoilla | Osa tiedoista syötetty. Painetaan Lisää-nappia | Virheilmoitukset | EI OK, tyhjä ruutu |
| Lisääminen kaikilla tiedoilla | Kaikki kentät syötetty. Painetaan Lisää-nappia. | Ilmoitus kunnan lisäämisestä. Tiedot tallentuvat kantaan | EI OK, tyhjä ruutu |
| Haku tyhjillä kentillä | Tyhjät kentät. Painetaan Hae-nappia. | Listataan kaikki kunnat. | OK |
| Haku yhdellä kentällä | Yksi kenttä syötetty. Painetaan Hae-nappia. | Listataan kyseisen hakuehdon mukaiset kunnat. | OK |
| Haku usealla kentällä | Usea kenttä syötetty. Painetaan Hae-nappia. | Listataan kyseisten hakuehtojen mukaiset kunnat. | OK |
| Haku kaikilla kentillä | Kaikki kentät syötetty. Painetaan Hae-nappia. | Listataan kyseisten hakuehtojen mukaiset kunnat. | EI OK, vain ylärivin kentät kriteereinä |
| Siirrytään muokkaukseen | Klikataan tunnus-linkkiä. | Haetaan kyseisen kunnan tiedot syötekenttiin. | OK |
| Tietojen muokkaus | Kenttien arvoja muutettu. Painetaan Muuta-nappia. | Ilmoitus tietojen muuttumisesta. Tiedot tallentuvat kantaan. | EI OK, tyhjä ruutu |

## Tarkastajat

| Testattava toiminto | Parametrit | Oletettu tulos | Testin tulos |
| --- | --- | --- | --- |
| Lisääminen tyhjillä kentillä | Tyhjät kentät. Painetaan Lisää-nappia. | Virheilmoitus. | OK |
| Lisääminen pakollisilla tiedoilla | Etunimi ja sukunimi syötetty. Painetaan Lisää-nappia | Ilmoitus tarkastajan lisäämisestä. Tiedot tallentuvat kantaan. | OK |
| Lisääminen kaikilla tiedoilla | Kaikki kentät syötetty. Painetaan Lisää-nappia. | Ilmoitus tarkastajan lisäämisestä. Tiedot tallentuvat kantaan | EI OK, Id:tä ei voi syöttää |
| Haku tyhjillä kentillä | Tyhjät kentät. Painetaan Hae-nappia. | Listataan kaikki tarkastajat. | OK |
| Haku Id:llä | Id syötetty. Painetaan Hae-nappia. | Listataan kyseisen Id:n tarkastaja. | OK |
| Haku etunimellä | Etunimi syötetty. Painetaan Hae-nappia. | Listataan tarkastajat, joiden etunimessä esiintyy syöte. | OK |
| Haku sukunimellä | Sukunimi syötetty. Painetaan Hae-nappia. | Listataan tarkastajat, joiden sukunimessä esiintyy syöte. | OK |
| Siirrytään muokkaukseen | Klikataan nimi-linkkiä. | Haetaan kyseisen tarkastajan tiedot syötekenttiin. | OK |
| Tietojen muokkaus | Kenttien arvoja muutettu. Painetaan Muuta-nappia. | Ilmoitus tietojen muuttumisesta. Tiedot tallentuvat kantaan. | EI OK, Id:tä ei voi muokata |

## Lajit

| Testattava toiminto | Parametrit | Oletettu tulos | Testin tulos |
| --- | --- | --- | --- |
| Lisääminen tyhjillä kentillä | Tyhjät kentät. Painetaan Lisää-nappia. | Virheilmoitus. | OK |
| Lisääminen pakollisilla tiedoilla | Id syötetty. Painetaan Lisää-nappia | Ilmoitus lajin lisäämisestä. Tiedot tallentuvat kantaan. | OK |
| Lisääminen kaikilla tiedoilla | Id ja kommentti syötetty. Painetaan Lisää-nappia. | Ilmoitus lajin lisäämisestä. Tiedot tallentuvat kantaan | OK |
| Haku tyhjillä kentillä | Tyhjät kentät. Painetaan Hae-nappia. | Listataan kaikki lajit. | OK |
| Haku Id:llä | Id syötetty. Painetaan Hae-nappia. | Listataan lajit, joiden Id:ssä esiintyy syöte. | OK |
| Haku kommentilla | Kommentti syötetty. Painetaan Hae-nappia. | Listataan lajit, joiden kommentissa esiintyy syöte. | EI OK, hakee vain isoilla kirjaimilla |
| Siirrytään muokkaukseen | Klikataan Id-linkkiä. | Haetaan kyseisen lajin tiedot syötekenttiin. | OK |
| Tietojen muokkaus | Kenttien arvoja muutettu. Painetaan Muuta-nappia. | Ilmoitus tietojen muuttumisesta. Tiedot tallentuvat kantaan. | OK |

## Uloskirjautuminen

| Testattava toiminto | Parametrit | Oletettu tulos | Testin tulos |
| --- | --- | --- | --- |
| Uloskirjautuminen | Klikataan Kirjaudu ulos –linkkiä. | Ilmoitus uloskirjautumisesta. Siirrytään login-näyttöön. | EI OK, virhe |
| Back-napilla palaaminen | Tullaan back-napilla takaisin järjestelmään ja siirrytään linkillä johonkin toimintoon. | Palataan sisäänkirjautumiseen | OK |

# Järjestelmätestaus

Järjestelmätestaus on tehty vasta kun komponentti- ja integrointitestaus on tehty ja niissä havaitut virheet korjattu. Järjestelmätestauksen tarkoituksena on ollut todentaa, että ohjelmisto täyttää tietokannalle vaatimusdokumentissa asetetut vaatimukset sekä suunnitteludokumentissa käyttöliittymälle määritellyt käyttötapaukset. Näiden lisäksi  vaatimusdokumentissa on määritelty yleisiä vaatimuksia koko järjestelmälle.

## Tietokanta

Tietokannassa on 13 taulua. Vaatimusdokumentissa määritellyistä tauluista puuttuu ainoastaan loki.

## Käyttöliittymä

Käyttöliittymän vaatimukset on määritelty suunnitteludokumentin luvussa 5.

Käyttötapaus 1: Uuden pesän lisääminen (5.1.1): OK

Variaatio edellisestä (5.1.2): EI OK, aputaulutietojen päivitystä ei toteutettu.

Käyttötapaus 2: Tiedossa olevan reviirin tarkastus (5.1.3):  OK

Käyttötapaus 3: Raportin toimittaminen (5.1.4): EI OK, raportti-näyttöä ei ole toteutettu kokonaan.

Käyttötapaus 4: Pesän hakeminen (5.1.5): OK