Palaveri

Aika		03.12.2002 klo 17.00 - 18.00

Paikka		Tietojenkäsittelytieteen laitos, sali B451

Läsnä

Katja Saarela, ohjaaja

Pasi Rastas, projektipäällikkö, puheenjohtaja

Taisto Gerdt, projektin jäsen

Mika Miettinen, projektin jäsen

Timo Kääriäinen, projektin jäsen

Jari Tuominiemi, projektin jäsen

# Käsitellyt asiat

Kokous avattiin kello 17.00

Mika selosti tekemiään vertailuja KEDA- ja PIDC-ohjelmistojen todennäköisyysfunktioiden välillä. Eroja tuloksissa löytyy jonkin verran, mutta ne eivät ole mitenkään merkittäviä.

Jari selvitti omia testaustuloksiaan matriisinluontifunktioiden ja koko ohjelman toiminnan osalta.

Mitään suuria virheitä ei ohjelmistosta löytynyt.

Keskusteltiin testausdokumentin sisällöstä.

Sovittiin, että Pasi varmistaa asiakkaiden saapumisen demotilaisuuteen torstaina 5.12 kello 16.00.

Kokous päätettiin kello 18.00.

Jari Tuominiemi, sihteeri.