Palaveri

Aika		15.10.2002 klo 17.00 - 18.30

Paikka		Tietojenkäsittelytieteen laitos, sali B451

Läsnä

Katja Nyman, projektin ohjaaja

Pasi Rastas, projektipäällikkö, puheenjohtaja

Taisto Gerdt, projektin jäsen

Mika Miettinen, projektin jäsen

Timo Kääriäinen, projektin jäsen

Jari Tuominiemi, projektin jäsen

# Käsitellyt asiat

Kokous avattiin klo 17.00

Käsiteltiin toteutusdokumenttia. Keskusteltiin erityisesti tietosisällöstä.

Keskusteltiin ohjelman tekemisessä ilmenneistä ongelmista. Todettiin, että ylivoimaisesti suurin ongelmien aiheuttaja oli eri henkilöiden tekemien ohjelmakoodien integrointi.

Päätettiin luoda release-hakemisto, johon voi laittaa vain ehdottoman valmista ja toimivaa koodia.

Sovittiin, että käsitellään testausdokumenttia tiistaina 29.10.

Pasi lupasi varmistaa, että asiakkaat saapuvat demotilaisuuteen torstaina 17.10.

Jäädytettiin toteutusdokumentti.

Kokous päätettiin klo 18.30

Jari Tuominiemi, sihteeri