Kemistin data-analysaattori			Pöytäkirja 1(1)

19.09.2002

Palaveri

Aika		19.09.2002 klo 17.00 – 18.40

Paikka		Tietojenkäsittelytieteen laitos, sali B451

Läsnä

Katja Nyman, ohjaaja

Pasi Rastas, projektipäällikkö, puheenjohtaja

Taisto Gerd, projektin jäsen

Mika Miettinen, projektin jäsen

Timo Kääriäinen, projektin jäsen

Jari Tuominiemi, projektin jäsen

Käsitellyt asiat

Käsiteltiin fragmenttitietokantaa. Timo esitteli oman ehdotelmansa tietokannan rakenteesta.

Timo lupasi ottaa yhteyden asiakkaisiin riittävän syötemateriaalin saamiseksi.

Puhuttiin alustavasti suunnitteludokumentista, erityisesti siitä, millaisiin osiin suunnittelu olisi jaettava.

Käsiteltiin käyttöliittymän perusperiaatteita. Pasi lupasi tehdä seuraavaksi kerraksi alustavan hahmotelman projektissa tarvittavasta käyttöliittymästä.

Jokainen projektin jäsen sai tehtäväkseen miettiä ohjelman moduulijakoa ja johdetun ohjelmistoarkkitehtuurin käsitettä ennen seuraavaa tapaamista.

Seuraava kokous pidetään tiistaina 24.09.2002 kello 17.00

Kokous päätettiin kello 18.40.

Jari Tuominiemi, sihteeri