- Kokous

Aika		19.11.2002 klo 17

Paikka		Tietojenkäsittelytieteen laitos, sali B451

- Läsnä

Katja M R Nyman, ohjaaja

- Pasi Rastas, projektipäällikkö, puheenjohtaja

Taisto Gerd, projektin jäsen

Timo Kääriäinen, projektin jäsen

Mika Miettinen, projektin jäsen

Jari Tuominiemi, projektin jäsen

- Käsitellyt asiat.

Tarkasteltiin KEDA:n ja PIDC: tulosten eroavaisuuksia. Päätettiin perustaa Jarin vetämä aliprojekti tulosten vertailua varten.  Mukana tässä ovat Jarin lisäksi Pasi ja Mika. Ryhmä päättää ylim. palaverin ajankohdasta asian johdosta..

Käsiteltiin testaussuunnitelman alustavaa versiota. Pasi lupasi tuoda ensi kerraksi listan KEDA:n funktioista testauksen konkreettisemmaksi suunnittelemikseksi. Päätettiin jakaa ensi kerralla testaajat funktioittaen.

Päätettiin käsitellä seuraavassa kokouksessa testaussuunnitelman tarkennusta ja toteuttamiseen liittyviä asioita, Taiston suhteellisiin fragmenttiosuuksiin liittyvää problematiikkaa ja käyttöohjetta.

- Kokous päätettiin.

Timo Kääriäinen (sihteeri)