Perf+-projektin kokouspöytäkirja 06.09.2002

Aika: Perjantai 06.09.2002  klo 14.00 - 15.30

Paikka: Tietojenkäsittelytieteen laitos, huone B436

Paikalla:

Korpela Marianne

Aitamurto Petra

Snellman Juhani  (puheenjohtaja)

Tapanainen Timo

Väisänen Laura

Elo-Holma Kirsi  (sihteeri)

1. Projektin henkilöstöstä

Janne on lopettanut ja myös Petra pyrkii korvaamaan kurssin työkokemuksella.  Poistuneita voimia korvaamaan olemme saaneet mukaan Lauran.

2. Dokumentointi

Dokumentointiin käytetään MS Word –ohjelmaa.  Projektin WWW-sivut löytyvät osoitteesta http://www.cs.helsinki.fi/group/maisa/perf+/ .  Sivuja käytetään dokumenttien jakeluun ja taltiointiin.  Kirsi huolehtii tuotettujen dokumenttien yhtenäisestä esitystavasta, oikeinkirjoituksesta yms.

3. Aikataulu

Aikataulua päätettiin väljentää määrittelyn ja suunnittelun osalta.  Projektisuunnitelman katselmointi siirrettiin perjantaiksi 13.09. ja muiden dokumenttien valmistumispäivää siirretään noin kahdella (2) viikolla eteenpäin.

4. Priorisointi

Keskustelussa Juha Gustafssonin kanssa Perf-ohjelmistoon tehtävien lisäysten prioriteetiksi muotoutui:

- Tyypillisimmän suorituspolun löytäminen ja siihen liittyvien muistinkäytön arvioiden laskeminen

- Sekvenssikaavioiden käsittelyyn liittyvien rutiinien lisääminen

Lisätään ainoastaan laskennalliset ominaisuudet, graafisen esityksen aikaansaaminen ei kuulu tähän projektiin.

- Käyttäjän valitsemaan suorituspolkuun liittyvien muistinkäyttöarvioiden laskeminen

Luotava myös mekanismi, jolla käyttäjä voi aktiviteettikaaviosta valita haluamansa polun.

- Kynnysarvojen syöttäminen ja näiden arvojen ylityskohtien löytäminen suorituspolulta

5. Työt ennen seuraavaa kokousta

Kaikki jatkavat tutustumista Perf-ohjelmistoon ja sen dokumentaatioon.

Taustatietoa:	Smith C., Performance Engineering of Software Systems, luku 6

Zheng H., Runtime Memory Usage Estimation from UML diagrams