Projektiryhmän kokous 6

Aika		18.06.2002 klo 12.15

Paikka		Tietojenkäsittelytieteen laitos, luokka B452

Läsnä

Mikko Apiola	(siht)

Pekko Parikka	(pj)

Ari Inkovaara

Miikka Junnila

Justus Karekallas

Vilho Raatikka, ohjaaja

1 	Työn etenemisen suunnittelua

Maanantaina 24.06 seminaarissa klo 10-12 esitetään käyttöliittymän proto, jonka parissa Miikka työskentelee. Ari selvittää käyttöliittymän kortin näyttävän osan muodostamista XML-skeeman pohjalta. Mikko ja Justus laatii Jenalla esimerkkiohjelman, joka lukee RDF-skeeman ja laatii siitä jonkinlaisen listaesityksen.

2 	FTR-kokouksesta

Tiistaina 25.6 on määrittelydokumentin FTR-kokous. Sovittiin, että FTR-kokous pidetään samana päivänä pidettävän seurantakokouksen alussa. Kokouksen alustajana toimii Pekko Parikka. Puheenjohtajana toimii Vilho Raatikka. Asiantuntijana toimii kunkin luvun kirjoittaja.

3 	Suunnitteluvaiheen aloittaminen ensi viikolla

Sovittiin suunnittelukokous maanantaina 24.06 seminaarin jälkeen.  Kokouksessa jaetaan suunnitteludokumentin kirjoittamisen työnjakoa ja käydään läpi suunnitteluvaiheen työtehtäviä.

- Järjestelmän rakenteen luonnoksen kaavion läpikäynti

Rakenteen luonnos pieniä tarkennuksia vaille hyvä. Rikastettava xml- tallennetaan public-html- hakemistoon, timestamp tärkeää tallettaa. Dokumenttiin syytä lisätä avoimeksi asiaksi tapaus, jossa esim. esineen omistaja-attribuuttin syöttää käyttäjä, ja tämän kirjoitusasun yksikäsitteisyys pitäisi varmistaa.

- Käyttöliittymän protoon tutustuminen

Tutustuttiin alustavasti käyttöliittymän prototyyppiin.

- Määrittelydokumentin läpikäynti

Prioriteetteja syytä miettiä, todettiin että prioriteetin 1 toimintoja voi olla liikaa. Mietittiin alustavasti ControllerView-suunnittelumallin käyttöä järjestelmän osalta.

.

Pekko Parikka			Mikko Apiola

puheenjohtaja			sihteeri

Tarkastettu projektiryhmän kokouksessa     .     . 2002.