Playoff – kokouspöytäkirja 12

Aika ja paikka

11.10.2007 klo 12.20 – 12.45
TKTL, sali A319

Osallistujat

Jari Anttila, puheenjohtaja
Miikka Kohijoki
Tommi Paavilainen
Aarno Sandvik

Päivi Pääkkö, ohjaaja

Kokouksen avaus ja sihteerin valinta

Puheenjohtaja avasi kokouksen 12:20. Sihteeriksi valittiin Aarno.

Esityslistan tarkistus

 Esityslista siis hyväksyttiin muuttamattomana.

9.10. pöytäkirjan läpikäyminen

Ei mitään muutettavaa tai huomautettavaa.

Projektin seuranta
Käytiin läpi projektin merkattuja tunteja. Tasaiselta näyttää.

Suunnitteludokumentin läpikäyminen

Suunnitteludokumentti kesken. Tarkoituksena tehdä sitä kokouksen jälkeen joten kokous päätettiin pitää lyhyenä.

Tehtävät loppuviikolle

Päätetään kunhan nähdään mihin kuntoon suunnitteludokumentti saadaan tänään.

Seuraava kokous

Seuraava kokous 16.10 klo 8.15

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.45