Playoff – kokouspöytäkirja 14

Aika ja paikka

18.10.2007 klo 12.15 - 14.30
TKTL, sali A319

Osallistujat

Jari Anttila, puheenjohtaja
Fröblom Sanna
Miikka Kohijoki
Tommi Paavilainen
Aarno Sandvik

Päivi Pääkkö, ohjaaja

1. Kokouksen avaus ja sihteerin valinta

Puheenjohtaja avasi kokouksen 12.15. Sihteeriksi valittiin Miikka.

2. Esityslistan tarkistus

Esityslista hyväksyttiin ilman muutoksia.

3. Seurantatietojen läpikäyminen

Työtunnit jakautuvat edelleen kohtuullisen tasaisesti.

4. 11.10 pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjaan hyväksyttiin sellaisenaan.

5. 16.10 tarkastustilaisuuden pöytäkirjan läpikäyminen

Suunnitteludokumentista käytiin läpi ja korjattiin ne kohdat, mitä ei muokatun pöytäkirjan	mukaan ollut vielä korjattu. Joitain asioita jäi vielä korjaamatta. Pöytäkirjasta tallennettiin	docs-kansioon uusi kopio, jossa korjaamattomat asiat on lihavoitu.

6. Asiakkaan vaatimukset

Sovittiin, että vaatimusdokumenttiin ei tehdä enää muutoksia, vaan vaatimusdokumentin	jäädytyksen jälkeen tehdyt vaatimusten muutokset kirjataan ylläpitodokumenttiin (ainakin	uloskirjautumisen lisääminen vaatimuksiin). Sovittiin myös, että jonkun (Jarin?) pitäisi kysyä	asiakkaalta sähköpostitse, pitääkö admineiden voida muuttaa käyttäjien käyttäjätunnuksia.

7. Tehtävät loppuviikolle

Sanna lisää vaatimusmäärittelyn mittaustiedot ohtu-järjestelmään.

Aarno lisää suunnitteluvaiheen mittaustiedot ohtu-järjestelmään sitten joskus kun	suunnitteludokumentin katsotaan olevan valmis.

Suunnitteludokumenttiin pitää tehdä vielä muutoksia. Vaaditut muutokset kannattaa	tarkistaa muokatusta 16.10. pöytäkirjasta.

Koodausta voisi pikkuhiljaa aloitella lomaviikolla, olkaamme sähköpostitse ja mesellä	yhteydessä toteutuksen yksityiskohdista.

8. Seuraava kokous

Sovittiin, että kokoukset pidetään ensi periodissa tiistaisin tasan klo 9 alkaen ja torstaisin	klo 10.15 alkaen. Seuraava kokous on 30.10. klo 9.00. Huom.: Päivi ei pääse 1.11. ja 6.11.	kokouksiin.

9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.30.