Playoff – kokouspöytäkirja 18

Aika ja paikka

27.11.2007 klo 9.00 – 10.00
TKTL, sali A319

Osallistujat

Tommi Paavilainen, puheenjohtajan sijainen
Sanna Fröblom
Miikka Kohijoki
Aarno Sandvik
Päivi Pääkkö, ohjaaja
1. Kokouksen avaus ja sihteerin valinta
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9:12. Sihteeriksi valittiin Miikka. Koska Jari ei päässyt	paikalle, puheenjohtajana toimi Tommi.

Esityslistan tarkistus

Esityslista hyväksyttiin ilman muutoksia.
Edellisen kokouksen pöytäkirjan läpikäyminen

Pöytäkirja hyväksyttiin ilman muutoksia.

Toteutuksen tilannekatsaus

Jari, Aarno ja Sanna ovat pääosin valmiita toteutuksen suhteen. Tommilla ja Miikalla on	vielä tekemistä.

Testauksen tilannekatsaus

Testausta ei ole vielä kunnolla aloitettu, koska toteutus on vaiheessa. Yksikkö- ja	integrointitestauksen osalta sovimme, että Miikka voisi tehdä testiluokat omille luokilleen jos	kerkeää, ja muut voisivat tehdä testiluokat omille luokilleen tuon mallin mukaisesti, mikäli	ehtivät/viitsivät. Yksikkötestauksen voi tehdä myös muuten kuin testiluokilla, ja se jääköön	jokaisen itse päätettäväksi.

Järjestelmätestaus pitäisi aloittaa jossain vaiheessa tällä tai viimeistään ensi viikolla. Tarkka	ajankohta jäi vielä auki, koska Jari ei ollut paikalla. Tarkan ajankohdan voisimme sopia	ensi kokouksessa torstaina. Järjestelmätestaus pitäisi suorittaa yhdessä	ryhmän kanssa, eli	sille pitäisi varata jokin aika, joka sopisi kaikille.

Dokumentoinnin tilannekatsaus

Sanna on aloittanut puuttuvien dokumenttien, eli käyttöohjeen, ylläpitodokumentin ja	yhteenvetodokumentin tekemisen. Käyttöohjeen osalta sovimme, että jokainen tekee omille	palikoilleen käyttöohjeet.

Tehtävät viikolle

Tommi ja Miikka jatkavat omien palikoittensa toteutusta. Jari, Aarno ja Sanna voivat	tarvittaessa auttaa näiden palikoiden toteuttamisessa. Muutoin Jari, Aarno ja Sanna	viimeistelevät omia palikoitaan. Sanna jatkaa dokumenttien tekemistä.

Seuraava kokous

Seuraava kokous on torstaina 29.11. klo 10:15.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10:00.